}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Pedro Ignacio Mallea Estrada |
| --- | --- |
| Rut | 21.389.228-2 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Duoc UC ALAMEDA |

| Nombre estudiante | Martin Diego Muñoz Alvarez |
| --- | --- |
| Rut | 21.551.397-1 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Duoc UC ALAMEDA |

| Nombre estudiante | Iván Ignacio Sepulveda Iturrieta |
| --- | --- |
| Rut | 20.549.915-6 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Duoc UC ALAMEDA |

2. Descripción Proyecto APT

Somos NutriFind, una plataforma que busca agilizar y la tranquilidad de tu bolsillo, como equipo nos desempeñamos en la área de salud (nutrición) y en el área de la informática.

| Nombre del proyecto | NutriFind |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Este proyecto cuenta con desempeño en área de salud (nutrición) y del área informática |
| Competencias | Menciona las competencias de tu Plan de Estudio que vas a abordar en tu Proyecto APT. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | La iniciativa de la planeación sobre esta plataforma se lleva a cabo después de pensar en problemáticas familiares y el cómo se podría agilizar cada uno de ellas, dentro de las opciones que había como grupo llegamos a la actual; NutriFind, en esta plataforma buscamos solucionar un problema que no muchos se dan cuenta lo grande que llega a ser, primero párate a pensar, sí el día de mañana despierto y por alguna razón no puedo consumir el típico producto común que encuentras en los negocios donde puedes encontrar estos? Si vas al supermercado te das cuenta que comprar un paquete de fideos sale el doble o triple y si vas al minimarket o negocio de la esquina la probabilidad de pillar alguno es baja, entonces desde ahí nace NutriFind. Una plataforma que busca en base a scraping darte una ventana en donde puedas encontrar estos productos de manera rápida y poder comparar los precios de ciertas tiendas para cuidar tu bolsillo. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Como equipo buscamos solucionar el problema de cierto tipo de personas que no siempre cuentan con el dinero, tiempo y ganas de buscar ciertos productos no comunes, esto en base a scraping para poder tomar información de estos productos y formar una buena base en la cual se pueda elegir productos de diversas tiendas / plataformas. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Este proyecto contaría con las bases de lo que hemos ido aprendiendo sobre la gestión y proceso de un proyecto, como aplicar requerimientos funcionales / no funcionales, arquitecturas, metodologías, planificación, entre otros.. También aplicaremos conceptos sobre el desarrollo web, como el frontend y backend, diseño y gestión de una base de datos relacional, microservicios, y tecnologías que nos ayudarán a con el big data mediante dashboards. |
| Relación con los intereses profesionales | Buscamos fortalecer tanto nuestros conocimientos dentro del desarrollo web como los de gestión de proyectos, utilizando nuevas tecnologías (frameworks / herramientas) y generando conocimientos esenciales para mejorar nuestros cvs y tener una mejor entrada al mundo laboral. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Se tiene pronosticado para su ejecución dentro de 5 a 13 semanas, esto basado en nuestro poker planning. Dentro de los “materiales” que usaremos llegamos a un consenso como grupo de usar tecnologías rápidas y sumamente útiles para la gestión de la plataforma, dentro del desarrollo full stack estará constituido por frameworks como, TailWind CSS, Astro y FastAPI. Para el entorno de la base de datos usaremos PostgreSQL montada en SupaBase. Dentro del gestor de versión se usará git / github, unas herramientas que ya hemos usado y contamos con previos conocimientos. Y para la infraestructura y la seguridad usaremos cloudflare pages, esto nos ahorrará un gran porcentaje de tiempo en términos de seguridad dentro de la web. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Crear una plataforma web para la gestión y optimización dentro de la búsqueda de productos alimenticios |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Diseñar la arquitectura del sistema y el modelo de base de datos relacional en PostgreSQL para centralizar la información de los productos alimenticios y comercios. Desarrollar e implementar algoritmos de web scraping automatizados utilizando Python y FastAPI para la extracción recurrente de productos y precios desde diversas plataformas. Construir la API RESTful (Backend) que procese y exponga los datos extraídos para las peticiones de búsqueda y comparación de precios. Desarrollar un frontend intuitivo y responsivo utilizando Astro y Tailwind CSS, enfocado en la experiencia del usuario para la búsqueda de productos. Diseñar e integrar dashboards interactivos que permitan visualizar comparativas de precios y disponibilidad de stock. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Usaremos una metodología ágil, En relación a los roles, como equipo nos dividimos de la manera más óptima y cómoda para los integrantes del equipo; Pedro Mallea: será el encargado de la parte de la gestión de datos. Martín Muñoz: como el responsable de la organización dentro del backend y responsable de la creación de dashboards. Iván Sepulveda: enfocado en la parte del frontend y la gestión de la plataforma, buscando que sea una plataforma intuitiva y útil para el usuario.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Describe las evidencias acordadas con tu docente, siempre teniendo en mente que estas deben dar cuenta del desarrollo de tu Proyecto APT. |  |
| Avance | Documento de Arquitectura y Modelo de Datos | Diagrama Entidad-Relación de PostgreSQL y diagrama de arquitectura de software en la nube. | Sienta las bases técnicas y estructurales para que el desarrollo del frontend y backend estén alineados. |
| Avance | Prototipo funcional de Web Scraping y API REST | Scripts de extracción de datos y endpoints en FastAPI funcionando y respondiendo con datos estructurados (JSON). | Valida la viabilidad técnica de la recolección de datos, que es el núcleo funcional del proyecto NutriFind. |
| Final | Plataforma Web NutriFind Integrada y Desplegada | Aplicación web 100% funcional y accesible online, con dominio configurado mediante Cloudflare y backend conectado a Supabase. | Demuestra el cumplimiento del objetivo general y la integración exitosa de todas las tecnologías. |
| Final | Manual Técnico y de Despliegue | Documentación detallada sobre los endpoints de la API, estructura de la BD y pasos para el despliegue del proyecto. | Garantiza la mantenibilidad y correcta entrega del producto de software al finalizar la asignatura. |
| Avance | Interfaz de Usuario (UI) Inicial y Dashboards | Maquetas funcionales desarrolladas en Astro y Tailwind con gráficos iniciales integrados. | Permite validar la usabilidad, navegación y correcta visualización de la comparativa de precios antes del producto final. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo de la actividad. | Señale el nombre de la tarea o actividad. | Describe la tarea o actividad. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Escribe la duración de actividades o tarea. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de la actividad y tareas asociadas. | Escribe las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas para llevar a cabo el plan de trabajo. |
| Bases de Datos / Ingeniería de Software | Diseño de Base de Datos y Arquitectura | Crear el modelo relacional para productos y tiendas, y configurar el entorno en Supabase. | Herramientas de diagramación, Supabase, PostgreSQL. | 2 semanas | Pedro Mallea | Riesgo de estructurar mal los datos extraídos; se debe normalizar correctamente desde el inicio. |
| Programación Web | Desarrollo de Scripts de Scraping y Backend | Construir los web scrapers para obtener precios y crear la API REST. | Python, FastAPI, librerías de scraping (BeautifulSoup/Selenium). | 4 semanas | Martín Muñoz | Las páginas web pueden cambiar su estructura (DOM), lo que requeriría actualizar los scripts. |
| Programación Web | Desarrollo Frontend e Interfaz de Usuario | Programar las vistas, buscador y tarjetas de productos garantizando responsividad. | Astro, Tailwind CSS, Figma. | 4 semanas | Iván Sepulveda | Requiere constante comunicación con el backend para consumir la API correctamente. |
| Big Data / Programación Web | Integración de Dashboards | Generar visualizaciones de datos sobre fluctuación de precios y disponibilidad. | Librerías de gráficos web (ej. Chart.js o similar), API de FastAPI. | 2 semanas | Martín Muñoz | La limpieza previa de datos es vital para que los gráficos muestren información coherente. |
| Calidad de Software / Arquitectura | Despliegue, QA y Seguridad | Subir la plataforma a producción, configurar Cloudflare Pages y realizar pruebas de integración. | Cloudflare Pages, Git/GitHub, herramientas de Testing. | 2 semanas | Equipo completo | Se debe asegurar que las políticas de CORS y los certificados SSL funcionen sin problemas. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Base de Datos en Supabase. | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Web Scraping |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frontend con Astro y Tailwind CSS |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dashboards de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Cloudflare Pages |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X | X |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.