Informe Definición

Proyecto APT – Fase 1

Proyecto: NutriFind

Nombre estudiante: Iván Sepulveda

Asignatura: Capstone (PTY4614)

Nombre profesor: Felipe Krauss

Fecha: 21/09/2026

Contenido

Resumen	3

Introducción	4

Descripción y relevancia del Proyecto APT	5

Objetivos	6

Objetivo general	6

Objetivos específicos	6

Relación con el perfil de egreso	7

Relación con mis intereses profesionales	8

Factibilidad del Proyecto APT	9

Metodología	10

Plan de trabajo	11

Evidencias del proyecto	12

Conclusión individual	13

Reflexión individual	14

Resumen

NutriFind es una plataforma web inteligente orientada a personas que necesitan encontrar alimentos orgánicos o sin gluten de una manera más rápida, simple y conveniente. El proyecto nace a partir de una problemática relacionada con la dificultad de encontrar productos específicos, comparar sus precios y conocer su disponibilidad en distintas tiendas.

La plataforma busca centralizar esta información para que el usuario pueda crear un perfil personalizado, filtrar los alimentos de acuerdo con sus necesidades, visualizar variaciones de precios y comparar alternativas entre diferentes con sus necesidades, visualizar variaciones de precios y comprar alternativas entre diferentes tiendas. De esta manera, NutriFind busca ayudar al usuario a ahorrar tiempo y dinero al momento de buscar productos especializados.

Para desarrollar la solución se consideran tecnologías como Astro, Tailwind CSS, FastAPI, PostgreSQL, Supabase y Cloudflare Pages. Además, el proyecto incorpora un sistema de recopilación automatizada de información mediante BeautifulSoup y Playwright, permitiendo mantener actualizado el catálogo de productos y precios.

Introducción

Las personas que necesitan consumir productos orgánicos o sin gluten pueden encontrarse con dificultades al momento de buscar estos alimentos. La información se encuentra distribuida entre distintas tiendas, los productos pueden ser poco comunes y sus precios pueden variar considerablemente.

NutriFind surge como una propuesta para centralizar esta información en una sola plataforma web. El objetivo es facilitar la búsqueda y comparación de productos, permitiendo que el usuario pueda tomar una decisión considerando tanto sus necesidades como su presupuesto.

El proyecto es desarrollado por Martín Muñoz, Pedro Mallea e Iván Sepulveda. Dentro del equipo, mi participación se relaciona principalmente con el área de base de datos, mientras que mi interés profesional está orientado al desarrollo web.

El presente informe presenta la definición del proyecto, su relevancia, los objetivos, su relación con el perfil profesional, mis intereses, la factibilidad, metodología, planificación, evidencias y una reflexión individual sobre mi participación en esta primera fase.

Descripción y relevancia del Proyecto APT

Las personas que necesitan consumir productos orgánicos o sin gluten pueden encontrarse con dificultades al momento de buscar estos alimentos. La información se encuentra distribuida entre distintas tiendas, los productos pueden ser poco comunes y sus precios pueden variar considerablemente.

NutriFind surge como una propuesta para centralizar esta información en una sola plataforma web. El objetivo es facilitar la búsqueda y comparación de productos, permitiendo que el usuario pueda tomar una decisión considerando tanto sus necesidades como su presupuesto.

El proyecto es desarrollado por Martín Muñoz, Pedro Mallea e Iván Sepulveda. Dentro del equipo, mi participación se relaciona principalmente con el área de base de datos, mientras que mi interés profesional está orientado al desarrollo web.

El presente informe presenta la definición del proyecto, su relevancia, los objetivos, su relación con el perfil profesional, mis intereses, la factibilidad, metodología, planificación, evidencias y una reflexión individual sobre mi participación en esta primera fase.

Objetivos

Objetivo general

Desarrollar una plataforma web inteligente que facilite la búsqueda y comparación de productos orgánicos y sin gluten, permitiendo a los usuarios encontrar alternativas en diferentes tiendas, comparar precios y seleccionar una opción de acuerdo con sus necesidades y presupuesto.

Objetivos específicos

1. Identificar y analizar las principales dificultades que enfrentan los usuarios al buscar productos orgánicos y sin gluten.

2. Diseñar e implementar una plataforma web que permita centralizar información de productos provenientes de distintas tiendas.

3. Desarrollar un sistema de filtrado personalizado según las necesidades del usuario.

4. Implementar mecanismos automatizados de recopilación y normalización de información utilizando BeautifulSoup y Playwright.

5. Diseñar y administrar una base de datos relacional en PostgreSQL para almacenar la información de productos y precios.

6. Permitir la comparación de precios y alternativas entre diferentes tiendas.

Relación con el perfil de egreso

NutriFind se relaciona con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática porque integra diferentes conocimientos adquiridos durante la formación. El proyecto requiere desarrollo web, construcción de servicios backend, manejo de bases de datos, automatización de procesos y despliegue de una solución tecnológica.

En mi caso, mi participación se encuentra principalmente relacionada con la base de datos. La plataforma utiliza PostgreSQL como base de datos relacional y Supabase como servicio de apoyo para su alojamiento. Esto me permite aplicar conocimientos relacionados con modelamiento, almacenamiento y organización de información dentro de una solución web.

Además, el proyecto permite poner en práctica habilidades de desarrollo web y trabajo en equipo, considerando que las distintas partes de la plataforma deben funcionar de manera integrada.

Relación con mis intereses profesionales

Mi principal interés profesional está relacionado con el desarrollo web. Me interesa continuar aprendiendo sobre la creación de plataformas web y mejorar mis conocimientos en las diferentes tecnologías que forman parte de este tipo de soluciones.

NutriFind se relaciona directamente con este interés porque el proyecto consiste en construir una plataforma web que integra frontend, backend, base de datos y servicios de infraestructura. Participar en el proyecto me permite conocer cómo se conectan estas diferentes partes para formar una aplicación funcional.

Dentro de mis áreas de mejora, considero que la base de datos es uno de los aspectos que más me cuesta. Por esta razón, participar en NutriFind también representa una oportunidad para reforzar mis conocimientos en PostgreSQL y comprender mejor cómo diseñar y utilizar una base de datos dentro de un proyecto web real.

Factibilidad del Proyecto APT

De acuerdo con la presentación del proyecto, NutriFind es factible dentro del período de 16 semanas de la asignatura. Mediante Poker Planning, el equipo estimó un esfuerzo concentrado de desarrollo entre las semanas 5 y 14, manteniendo el trabajo dentro del marco disponible.

La factibilidad se apoya en el uso de tecnologías adecuadas para el desarrollo de una plataforma web, como Astro, Tailwind CSS, FastAPI, PostgreSQL, Supabase y Cloudflare Pages. Además, el uso de BeautifulSoup y Playwright permite automatizar parte importante de la recopilación de información.

El proyecto será desarrollado de manera iterativa, permitiendo revisar los avances y realizar ajustes durante el proceso. La división del trabajo entre los integrantes también permite abordar las distintas áreas técnicas del proyecto de manera organizada.

Metodología

El equipo escogió una metodología ágil debido a que permite abordar las épicas del proyecto mediante un enfoque iterativo e incremental. Esto permite evaluar el avance de NutriFind durante el desarrollo y generar entregas funcionales que puedan adaptarse según las necesidades identificadas.

Para estimar el esfuerzo del proyecto se utilizó Poker Planning. Según la planificación presentada, el desarrollo se concentra principalmente entre las semanas 5 y 14, dentro de las 16 semanas consideradas para la asignatura.

Esta forma de trabajo permite dividir el proyecto en tareas y avanzar progresivamente en la plataforma, considerando aspectos como el frontend, backend, base de datos, recopilación automatizada de información y despliegue.

Plan de trabajo

| Actividad | Periodo | Responsable principal |
| --- | --- | --- |
| Problema, alcance y requerimientos | Semanas 1–3 | Iván, Pedro y Martín |
| Diseño UI/UX y maquetado de la plataforma | Semanas 3-5 | Iván |
| Diseño del modelo de base de datos | Semanas 3-5 | Pedro |
| Arquitectura Backend y API REST | Semanas 4-7 | Martín |
| Desarrollo de Motor de Scraping | Semanas 5-8 | Martín y Pedro |
| Desarrollo Frontend | Semanas 6–10 | Iván |
| Implementación y nomalización de base de datos | Semanas 6–9 | Pedro |
| Integración de plataforma | Semanas 10–12 | Iván, Pedro y Martín |
| Despliegue Cloud e Infraestructura | Semanas 12–13 | Iván y Martín |
| Pruebas, validación y mejoras | Semanas 13–14 | Iván, Pedro y Martín |
| Elaboración de documentación técnica | Semanas 1–16 | Iván, Pedro y Martín |
| Preparación de defensa y presentación final | Semanas 15–18 | Iván, Pedro y Martín |

Evidencias del proyecto

| Tipo | Evidencia | Propósito |
| --- | --- | --- |
| Avance | Documento de Definición y Alcance del Proyecto APT | Validar con el docente tutor que el proyecto está correctamente delimitado. |
| Avance | Modelo de Base de Datos | Evidenciar el diseño técnico que sustenta el almacenamiento de productos en PostgreSQL. |
| Avance | Diseño de interfaces | Validar la propuesta de experiencia de usuario y diseño visual del Frontend de la plataforma. |
| Avance | Prototipo funcional de Backend y Motor de Scraping | Evidenciar el avance en la recolección automatizada y normalizacón de datos. |
| Final | Prototipo Web Integrado | Demostrar el cumplimiento del objetivo general del proyecto con la plataforma 100% funcional. |
| Final | Dashboard de visualización de datos | Evidenciar el correcto procesamiento de la información mediante la interfaz gráfica. |
| Final | Manual Técnico y de Usuario | Garantizar la reproducibilidad del proyecto y su compresión por terceros. |

Conclusión individual

La estructuración de NutriFind me ha ayudado a entender cómo un problema del día a día puede resolverse a través de la tecnología, ya que nuestro objetivo es simplificar la búsqueda de alimentos orgánicos y sin gluten al reunir datos que hoy están dispersos en múltiples negocios.

Desde mi rol dentro del equipo, estoy enfocado en el área del frontend y la gestión de la plataforma, buscando crear una interfaz útil e intuitiva para el usuario. Este proyecto me permite acercarme de manera directa al desarrollo web, el cual es el campo profesional que más me motiva.

Además, esta primera etapa me ha servido para reconocer aspectos técnicos que debo seguir perfeccionando. Confío en aprovechar las próximas fases del proyecto para fortalecer mis habilidades tecnológicas y entender a fondo cómo se enlaza la interfaz visual con el backend y las bases de datos de nuestra aplicación.

Reflexión individual

En el transcurso de esta primera fase, he asimilado que la construcción de una plataforma web va mucho más allá de programar pantallas, ya que exige que múltiples componentes trabajen en conjunto de manera correcta. NutriFind entrelaza el diseño del frontend, la lógica del backend, el almacenamiento y la automatización de la información, por lo que cada pieza cumple una función indispensable.

A nivel personal, llevar todas estas herramientas a un escenario práctico representa un reto importante, pero veo en este proyecto una oportunidad excelente para aprender y adquirir experiencia mediante un caso concreto.

Esta experiencia también me ha permitido alinear el trabajo académico con mi proyección en el área web. Participar en la creación de NutriFind me expone a tecnologías de la industria y me enseña la importancia de distribuir correctamente las responsabilidades en equipo. De cara a los próximos meses, mi meta principal es potenciar mis conocimientos de desarrollo frontend y mejorar mi comprensión sobre cómo integrar mi código con el resto del ecosistema de la aplicación.