|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. Integrantes: Iván Sepulveda, Martín Muñoz, Pedro Mallea. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Hasta la semana 6 hemos podido cumplir adecuadamente con las actividades planificadas según los tiempos definidos en nuestra carta Gantt. Actualmente, en la semana 6, completamos la configuración de la persistencia de datos con PostgreSQL y Prisma ORM, e iniciamos la generación de datos de prueba con Faker.js para poblar pacientes, especialidades y cupos de atención. Entre los factores que han facilitado el trabajo destacan la clara división de responsabilidades, la comunicación fluida y el uso de Docker y Git, que nos permiten mantener un entorno homogéneo. Lo más complejo ha sido diseñar datos sintéticos realistas (como la validación del RUT chileno y pacientes de distintas edades) sin comprometer datos reales por temas de privacidad, además de proyectar bien las reglas para evitar reservas duplicadas simultáneas.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para la generación de datos de prueba, investigamos e implementamos una función basada en el algoritmo chileno de Módulo 11 para validar el RUT, combinándola con scripts de seeding en TypeScript que generan pacientes de diferentes edades y especialidades médicas. De este modo, logramos simular el entorno del CESFAM con datos consistentes y seguros. Para prevenir problemas de concurrencia al tomar horas, acordamos incorporar un bloqueo temporal de 2 minutos mientras el usuario confirma su cita. Además, para sortear cualquier desajuste técnico, realizamos revisiones periódicas entre nosotros antes de integrar cambios al repositorio común, asegurando que el frontend y el backend avancen coordinados y dentro de los plazos establecidos.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Valoro mi desempeño de manera positiva y constante. Resalto la entrega en tiempo y forma de los objetivos trazados para la semana 6, además del esfuerzo puesto en maquetar y afinar interfaces claras, accesibles y bien integradas, lo que deja el camino preparado para implementar las funciones de agendamiento que siguen. Como punto de mejora, identifico la necesidad de mantener un flujo de comunicación aún más constante, notificando avances menores o inquietudes puntuales al instante. De igual manera, busco documentar con mayor agilidad los consensos y definiciones técnicas que vayamos adoptando, previniendo desajustes a medida que la plataforma se expanda.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Nuestra principal inquietud se relaciona con la validación de la experiencia de usuario en adultos mayores, buscando asegurar que la navegación y los mensajes de confirmación sean verdaderamente accesibles y fáciles de entender para personas con baja alfabetización digital, además de ciertos problemas técnicos con respecto al servicio telefónico. La pregunta que nos gustaría formularle a nuestro docente es: Respecto a la implementación del servicio telefónico, ¿es recomendable y evaluativamente suficiente emular o simular dicho canal en un entorno controlado (por ejemplo, mediante una interfaz web que simule la llamada o pruebas de voz locales), o es más conveniente acotar formalmente el alcance del proyecto al canal digital y documentar la telefonía como un diseño de arquitectura para una fase futura?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No vemos motivos para modificar el reparto de las tareas centrales del proyecto. El esquema vigente, donde Benjamín está al frente de la arquitectura del servidor, persistencia y datos, mientras yo dirijo el desarrollo de las interfaces de usuario y la accesibilidad, ha probado ser altamente efectivo y balanceado para nuestra dinámica de trabajo. En cuanto a nuevas tareas colaborativas para las siguientes semanas, definimos realizar testeos técnicos con herramientas y librerías complementarias fuera de la planificación inicial, con el objetivo de verificar una alternativa funcional de contingencia que subsane la restricción técnica identificada al integrar el servicio telefónico.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo en equipo de manera muy satisfactoria. Destacamos como aspectos positivos el respeto por los plazos de entrega, la confianza mutua al dividir tareas, la buena disposición para escuchar sugerencias y la motivación compartida por desarrollar una solución útil para la salud pública. Como aspecto a mejorar, identificamos la necesidad de planificar con mayor anticipación las sesiones de trabajo conjunto en semanas con mayor carga, asegurando mantener un ritmo constante sin sobrecargarnos cerca de las fechas de entrega.